Nhóm 9

Thành viên nhóm:

-Lê Hồng Đức – B16DCPT020

-Nguyễn Bá Trung Đức – B16DCPT024

-Hoàng Đức Lâm – B16DCPT084

1. Đề tài

Tên đề tài: Ứng dụng bán hang thời trang.

Xác định yêu cầu:

-Ứng dụng lấy dữ liệu từ phía server thông qua php và mysql về thiết bị điện thoại.

-Cho phép người dung đăng kí, đăng nhập, lọc và xem danh sách sản phẩm, quản lý đơn hàng của mình.

1. Phân chia công việc

Tất cả thành viên: Xây dựng tài liệu (Xác định yêu cầu, Thiết kế tương tác, xác định phương pháp tiếp cận và giải quyết vấn đề, phân tích thiết kế….).

|  |  |
| --- | --- |
| Lê Hồng Đức | -Chức năng: Lọc và xem sản phẩm  -Thiết kế giao diện. |
| Nguyễn Bá Trung Đức | -Chức năng: Quản lý giỏ hàng  -Tạo dựng web service |
| Hoàng Đức Lâm | -Chức năng: Quản lý tài khoản  -Thiết kế giao diện |

1. Kế hoạch thực hiện

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mục việc | Thời gian | Trạng thái |
| Xây dựng tài liệu  chuẩn bị | 19/10 – 26/10 | ĐÃ HOÀN THÀNH |
| Tạo dựng webservice | 27/10 – 31/10 | ĐÃ HOÀN THÀNH |
| Thiết kế giao diện | 27/10 – 31/10 | ĐÃ HOÀN THÀNH |
| Hoàn thành các chức năng | 1/11 – 5/11 | ĐÃ HOÀN THÀNH |
| Ghép các chức năng | 5/11 – 7/11 | ĐÃ HOÀN THÀNH |
| Kiểm thử | 8/11 | ĐÃ HOÀN THÀNH |